# FICHA DE AVANCE 02

Proyecto Capstone  Desarrollo ágil incremental e iterativo

| Equipo | Equipo 3: Guillermo Mora, José Montesino y Pablo Pinto | Sección |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | Buk Learning: DSS de siniestralidad de la cartera de seguros | Semana e iteración | Iteración 02 |
| Fecha | 23-09-2026 | Docente guía | Reginaldo Salinas |

# Propósito de la ficha

Registrar evidencia del primer funcionamiento real de la aplicación. El equipo deberá demostrar la conexión entre pantalla y base de datos, ingresar un nuevo registro y ejecutar un proceso que produzca un resultado visible y comprobable.

# 1  Meta de la iteración

Proceso o funcionalidad que el equipo implementará:

Registro de la prima devengada y de los siniestros incurridos de una póliza en un trimestre, con cálculo automático de su siniestralidad y de su nivel de riesgo frente al umbral técnico de 75 %.

Tabla principal que se utilizará:

poliza_periodo, en PostgreSQL: una fila por póliza y trimestre, relacionada con la tabla poliza.

Resultado que se espera visualizar en la aplicación:

En la ficha de la póliza aparece el nuevo trimestre con su siniestralidad calculada, su nivel de riesgo (bajo el umbral, en observación, alto o crítico) y la siniestralidad acumulada de los últimos cuatro trimestres ya recalculada.

# 2  Foco de esta semana  Primer proceso funcional

La tabla seleccionada deberá contener previamente tres registros de prueba, denominados A, B y C. Durante la demostración, el equipo ingresará desde la aplicación un cuarto registro D. Este nuevo registro deberá almacenarse en la base de datos, activar o participar en un proceso y producir un resultado visible.

| Etapa | Acción esperada | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Preparación | La tabla contiene los registros A, B y C. | Consulta o vista de datos |
| Entrada | El registro D se ingresa desde una pantalla funcional. | Formulario y validaciones |
| Proceso | La aplicación almacena D y ejecuta la regla definida. | Operación ejecutada sin errores |
| Resultado | La aplicación muestra un resultado correcto y comprobable. | Salida visible y verificación |

# 3  Entregables y evidencias

| Evidencia comprometida | Estado | Responsable | Enlace o ubicación en GitHub |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabla con al menos los registros A, B y C | ☒ Pendiente ☐ En curso ☐ Listo | Pablo Pinto | github.com/AleisGit/buk-learning-dss: db/esquema.sql y db/datos_prueba.sql (por crear) |
| Pantalla conectada y formulario para ingresar D | ☐ Pendiente ☒ En curso ☐ Listo | Guillermo Mora | src/app/(app)/polizas/[id]: ficha publicada, falta el formulario |
| Validaciones de los datos ingresados | ☒ Pendiente ☐ En curso ☐ Listo | Pablo Pinto | db/esquema.sql (CHECK y UNIQUE) y acción de servidor del formulario |
| Registro D almacenado correctamente | ☒ Pendiente ☐ En curso ☐ Listo | Guillermo Mora | db/consultas.sql (por crear) |
| Proceso ejecutado desde la aplicación | ☐ Pendiente ☒ En curso ☐ Listo | Guillermo Mora | src/lib/negocio.ts: regla del umbral y niveles |
| Resultado visible y comprobado | ☐ Pendiente ☒ En curso ☐ Listo | José Montesino | Ficha publicada en Amplify y docs/pruebas-iteracion-02.md |

# 4  Definición del proceso a demostrar

| Elemento | Definición del equipo |
| --- | --- |
| Tabla principal seleccionada | poliza_periodo, en PostgreSQL. Columnas: id, poliza_id (referencia a poliza), periodo (trimestre, por ejemplo 3T 2026), prima_devengada, siniestros_incurridos, siniestralidad y nivel_riesgo (calculadas por la aplicación) y fecha_registro. Un solo registro por póliza y período. Registros de prueba de la póliza POL-0001 (ramo Salud, Aseguradora Norte): A: 4T 2025, prima $4.000.000, siniestros $2.600.000 (65,0 %, en observación). B: 1T 2026, prima $4.000.000, siniestros $2.800.000 (70,0 %, en observación). C: 2T 2026, prima $4.000.000, siniestros $3.000.000 (75,0 %, alto). |
| Datos del registro D y validaciones | D: póliza POL-0001, período 3T 2026, prima devengada $4.000.000, siniestros incurridos $3.800.000. Validaciones en pantalla y en el servidor: la póliza existe y está vigente; el período tiene formato de trimestre y no es posterior al trimestre en curso; no hay otro registro de la misma póliza en ese período; la prima es un monto entero mayor que cero; los siniestros son un monto entero mayor o igual a cero; solo los roles Equipo de Seguros y Analista de Datos pueden registrar. Cada error se muestra junto al campo y el registro no se guarda. |
| Proceso que se ejecutará | Al guardar D, la aplicación calcula la siniestralidad del trimestre (siniestros incurridos ÷ prima devengada) y la clasifica según el umbral técnico de 75 %: bajo el umbral, menos de 63,75 %; en observación, desde 63,75 %; alto, desde 75 %; crítico, desde 93,75 %. Luego recalcula la siniestralidad acumulada de los últimos cuatro trimestres, ponderada por prima, y deja la póliza marcada como sobre el umbral si corresponde. |
| Resultado que permitirá comprobar el funcionamiento | La ficha de POL-0001 muestra el trimestre 3T 2026 con 95,0 % y nivel Crítico, y el acumulado pasa de 70,0 % (A, B y C) a 76,3 % (A, B, C y D). Se comprueba a mano: 3.800.000 ÷ 4.000.000 = 95,0 %; (2,6 + 2,8 + 3,0 + 3,8) ÷ 16 millones = 76,3 %. Una consulta a poliza_periodo muestra las cuatro filas. |

# 5  Plan de trabajo de la iteración

| Tarea o actividad | Responsable | Inicio | Término | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Interfaz web del DSS publicada: resumen, pólizas, empresas cliente, fichas, exportación CSV y acceso por rol | Guillermo Mora | 23-09 | 23-09 | Listo | https://main.dxy8n76gfjww9.amplifyapp.com |
| Tablas poliza y poliza_periodo en PostgreSQL, con restricciones y los registros A, B y C | Pablo Pinto | 24-09 | 25-09 | Pendiente | db/esquema.sql y db/datos_prueba.sql |
| Conexión de la aplicación a PostgreSQL y lectura de los trimestres desde la base | Guillermo Mora | 24-09 | 26-09 | Pendiente | Ficha de POL-0001 con A, B y C |
| Formulario Registrar trimestre con validaciones en pantalla y en el servidor | Guillermo Mora | 26-09 | 28-09 | Pendiente | Pantalla y mensajes de error |
| Proceso de cálculo al guardar: siniestralidad, nivel y acumulado de cuatro trimestres | Guillermo Mora | 26-09 | 28-09 | En curso | src/lib/negocio.ts |
| Casos de prueba y verificación a mano del cálculo de A, B, C y D | José Montesino | 25-09 | 29-09 | Pendiente | docs/pruebas-iteracion-02.md |
| Prueba de punta a punta y ensayo de la demostración | Pablo Pinto | 29-09 | 29-09 | Pendiente | Prueba automática en navegador |

# 6  Demostración y comprobación

En la siguiente reunión, el equipo deberá ejecutar el flujo completo. No basta con mostrar el diseño, el código o las tablas por separado: el funcionamiento debe observarse desde la aplicación.

| Paso | Evidencia observada | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| 1 Mostrar los registros A, B y C | Se mostrarán la consulta SELECT a poliza_periodo y la ficha de POL-0001 en la aplicación publicada, con los trimestres 4T 2025, 1T 2026 y 2T 2026. | ☐ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 2 Ingresar el registro D desde la pantalla | Desde la ficha de POL-0001, formulario Registrar trimestre: período 3T 2026, prima $4.000.000 y siniestros $3.800.000. | ☐ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 3 Validar los datos ingresados | Se intentará guardar el período 2T 2026 repetido, una prima en cero y siniestros con letras: cada caso muestra su error y no se guarda. | ☐ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 4 Comprobar que D quedó almacenado | La consulta SELECT muestra cuatro filas; la fila D tiene siniestralidad 0,95 y nivel crítico. | ☐ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 5 Ejecutar el proceso definido | Al guardar, la aplicación calcula la siniestralidad del trimestre, su nivel y el acumulado de cuatro trimestres, sin errores. | ☐ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 6 Mostrar y comprobar el resultado | La ficha muestra 95,0 % y nivel Crítico en 3T 2026, y el acumulado sube de 70,0 % a 76,3 %; se contrasta con el cálculo a mano. | ☐ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |

# 7  Revisión del incremento

| Aspecto | Resultado o evidencia | Evaluación del equipo |
| --- | --- | --- |
| ¿Qué se completó? | Al 23-09-2026: aplicación web en Next.js 16 publicada en AWS Amplify (https://main.dxy8n76gfjww9.amplifyapp.com) con inicio de sesión por rol, recuperación de acceso, resumen de la cartera, lista y ficha de pólizas, lista y ficha de empresas cliente y exportación a CSV. Trabaja con datos sintéticos (142 empresas, 189 pólizas y 11 trimestres) con la misma estructura póliza por trimestre que tendrá la base. Build de producción sin errores y 29 pruebas automáticas en navegador aprobadas, también sobre la URL publicada. | ☒ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué quedó incompleto y cómo se comprobó el resultado? | Falta el foco de la iteración: la base PostgreSQL, el formulario para ingresar D y el proceso sobre datos guardados; se comprobará en la demostración. Lo construido se comprobó con las pruebas automáticas (acceso, filtros, orden, fichas, CSV y recuperación de acceso), con revisión en escritorio y celular, y cruzando cifras: las 25 pólizas sobre el umbral coinciden en el resumen, la lista y el CSV. | ☐ Logrado ☒ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué decisión técnica se tomó? | Next.js con TypeScript para toda la interfaz en lugar de Streamlit, y Recharts para los gráficos en lugar de Plotly, porque se integra mejor con React. Filtros, orden y paginación se resuelven en el servidor y quedan en la URL. El umbral de 75 % y los niveles viven en un solo módulo que reutilizará el proceso de esta iteración. Se mantiene PostgreSQL como base de datos, como se definió en la Fase 1. | ☒ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |

# 8  Bloqueos riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la solución | Acción acordada | Responsable y fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Aún no hay acceso a los datos reales de pólizas y siniestros | La base y la aplicación usan datos sintéticos; el cálculo todavía no se valida contra el reporte oficial de la aseguradora | Mantener datos sintéticos con la misma estructura póliza por trimestre, como prevé el plan alternativo de la Fase 1, y seguir la solicitud de acceso | Pablo Pinto, revisión semanal |
| La aplicación publicada aún no tiene base de datos en la nube, y un PostgreSQL administrado en AWS tiene costo mensual | La demostración con base de datos podría quedar solo en un ambiente local | Desarrollar con PostgreSQL local y evaluar un PostgreSQL con capa gratuita para la versión publicada antes de la demostración | Guillermo Mora, 26-09-2026 |
| La sesión es una cookie sin firmar y el rol se elige al entrar | Un usuario podría registrar trimestres con un rol que no le corresponde | Validar el rol en el servidor al guardar D y firmar la sesión en la iteración siguiente | Pablo Pinto, 29-09-2026 |
| Amplify documenta soporte oficial hasta Next.js 15 y el proyecto usa Next.js 16 | Un cambio de la plataforma podría romper el despliegue | Correr las pruebas automáticas sobre la URL publicada en cada entrega; si fallan, fijar Next.js 15 | Guillermo Mora, en cada despliegue |

# 9  Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Resumen, pólizas y empresas cliente leyendo desde PostgreSQL, con la cartera sintética completa cargada en la base | Guillermo Mora y Pablo Pinto | 07-10-2026 | Las cifras del resumen salen de consultas SQL y coinciden con las de las listas y el CSV |
| Sesión firmada y control de acceso por rol en el servidor | Pablo Pinto | 07-10-2026 | Un Ejecutivo Comercial no puede registrar trimestres ni descargar el CSV, y el intento queda en el registro de accesos |
| Validación del cálculo de siniestralidad contra un reporte de referencia: real si llega el acceso, simulado si no | José Montesino | 07-10-2026 | Informe con la diferencia por póliza y su causa (devengo, siniestros en liquidación o ajustes) |

Estado general de la iteración:  ☐ Cumplida    ☐ Parcialmente cumplida    ☐ No cumplida

Validación:  Representante del equipo ____________________    Docente guía ____________________