Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

| Nombre estudiante | Guillermo Mora José Montesino Pablo Pinto |
| --- | --- |
| Rut | 21.407.625 K 21.542.388 3 21.471.348 9 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Maipú |

| 2. Descripción Proyecto APT |  |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Sistema de toma de decisiones (DSS) Buk Learning: sistema de cálculo, análisis y predicción de la siniestralidad de la cartera de seguros intermediada por Buk. |
| Área (s) de desempeño(s) | 1. Aplicación web 2. Base de datos 3. Inteligencia artificial 4. Análisis de datos o Business Intelligence 5. API o integración con otros sistemas |
| Competencias | 1. Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que sistematicen su desarrollo y mantenimiento. 2. Transformar grandes volúmenes de datos para obtener información y apoyar la toma de decisiones. 3. Construir modelos de datos escalables para soportar los requerimientos de la organización. 4. Gestionar proyectos informáticos y ofrecer alternativas para la toma de decisiones. 5. Resolver vulnerabilidades para asegurar que el software cumpla las normas de seguridad. |

3. Fundamentación Proyecto APT

| Relevancia del proyecto APT | Además de su plataforma de gestión de personas, Buk intermedia seguros de compañías aseguradoras asociadas hacia sus empresas clientes. Por esa intermediación Buk percibe una comisión equivalente a un porcentaje de la prima que las empresas pagan a la aseguradora. Es un ingreso recurrente que depende de que cada póliza se mantenga y se renueve. El indicador que determina la salud de esa cartera es la siniestralidad: la razón entre los siniestros del período y la prima correspondiente. Cuando la siniestralidad de una póliza supera el umbral técnico de la aseguradora, esta reajusta la prima en la renovación, endurece las condiciones o directamente no renueva. El problema. Hoy Buk no calcula la siniestralidad de su propia cartera: la conoce a través de los reportes que le envía la aseguradora, con rezago y en un nivel agregado. No tiene visibilidad del detalle, no puede reconstruir el indicador con sus propios datos y, sobre todo, no puede anticiparlo. Cuando la información llega, la renovación ya está encima y las únicas reacciones posibles son aceptar el reajuste o perder la cuenta. Esto tiene tres consecuencias concretas. Primero, ingreso en riesgo: la comisión es recurrente y se pierde cuando una póliza no se renueva, sin que exista una señal previa que permita intervenir. Segundo, decisión comercial a ciegas: no es posible priorizar qué cuentas atender antes de la renovación, ni con qué aseguradora conviene colocar cada cartera. Tercero, asimetría con el partner: Buk negocia condiciones y comisiones sobre los números de la contraparte, sin evidencia propia con la cual contrastarlos. Contexto. La situación se sitúa en Chile, en Buk, empresa de software de gestión de personas, sobre la cartera de seguros colectivos que intermedia hacia sus empresas clientes: aproximadamente 500 pólizas de 2000 empresas, con 5 aseguradoras asociadas. El proyecto se desarrolla sobre los datos históricos de esa cartera, a los que el equipo tiene acceso autorizado. A quiénes impacta. Directamente, al equipo de seguros y alianzas de Buk, dueño de la decisión de renovación y de la relación con las aseguradoras. También al equipo comercial, que hoy no sabe qué cuentas están en riesgo antes de que llegue el reajuste. Indirectamente, a las empresas clientes, que absorben el alza de prima sin aviso, y a la aseguradora asociada, que gana un contraparte capaz de discutir la cartera con datos. Aporte de valor. El proyecto convierte un indicador que hoy se recibe con rezago en uno que Buk calcula, explica y anticipa, con una capa de decisión encima. En términos del campo laboral de la Ingeniería en Informática, el valor está en cerrar el ciclo completo del dato: integrar dos fuentes heterogéneas que no fueron diseñadas para conversar, construir sobre ellas un indicador financiero verificable, predecirlo y entregarlo en una interfaz que cambia una decisión con impacto económico medible resolviendo en el camino los problemas reales de calidad de datos, reconciliación, fuga de información y tratamiento de datos sensibles. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Objetivo. Desarrollar un sistema de apoyo a la toma de decisiones (DSS) que calcule la siniestralidad de la cartera de seguros intermediada por Buk, la exponga en tableros de gestión y anticipe qué pólizas superarán el umbral técnico en el próximo período, de modo que el equipo de seguros pueda intervenir antes de la renovación en lugar de reaccionar después del reajuste. El sistema es un DSS en sentido estricto: no automatiza la decisión de renovación ni la reemplaza, sino que entrega al equipo de seguros el indicador calculado, su historia, su proyección y los factores que la explican, para que decida con evidencia propia sobre qué cuentas actuar y con qué argumento negociar. En qué consiste. El proyecto se estructura en cuatro etapas encadenadas, donde cada una habilita a la siguiente: • Etapa 1 Base: calcular la siniestralidad. Integrar las fuentes de Buk (pólizas, primas, nóminas de asegurados y comisiones) con los reportes de siniestros de la aseguradora; definir formalmente el indicador qué siniestros, qué prima, qué período y validar el cálculo propio contra los reportes oficiales. Sin este paso no existe variable objetivo. • Etapa 2 Tablero descriptivo. Exponer la siniestralidad histórica y su evolución por póliza, empresa cliente, aseguradora y ramo, junto con la concentración de la cartera y la comisión asociada. Es lo que hoy no existe: ver lo que ya ocurrió. • Etapa 3 Modelo predictivo. El único caso predictivo del proyecto, definido en la ficha que sigue. • Etapa 4 Tablero de decisión. La predicción priorizada y explicada, con la comisión en riesgo asociada a cada póliza, para que el equipo de seguros decida a qué cuentas anticiparse. Ficha del caso predictivo (Etapa 3). El proyecto se acota deliberadamente a un único caso, definido antes de modelar: • Unidad de análisis: la póliza colectiva de una empresa cliente, por período (mes o trimestre). Nunca el asegurado individual: el modelo no trata datos de salud a nivel de persona, lo que además coincide con el nivel al que se toma la decisión. • Variable objetivo: binaria la póliza superará el umbral técnico de siniestralidad en el próximo período. El umbral es un parámetro que se fija en la Etapa 1 con el equipo de seguros, según el valor que gatilla reajuste en la renovación. • Momento de corte: 90 días antes de la renovación o del cierre del período, usando exclusivamente información disponible a esa fecha. Esto impide la fuga de información desde el futuro. • KPI de negocio: la siniestralidad de la cartera y la comisión anual en riesgo, es decir, el monto de comisión asociado a las pólizas que superan el umbral. El segundo traduce el indicador técnico a pesos. • Línea base de comparación: persistencia la póliza que superó el umbral el período anterior lo superará el próximo». Es la regla implícita con la que hoy se leen los reportes de la aseguradora, y por lo tanto la práctica que hay que vencer. • Métrica principal: precision@k, donde k es el número de cuentas que el equipo de seguros puede revisar y renegociar por período. Se reportan además recall, PR AUC y la comisión en riesgo correctamente anticipada. • Criterio de éxito: superar a la línea base de persistencia en precision@k por un margen definido tras el perfilado, con separación temporal de entrenamiento y prueba. Decisión sobre la técnica. El proyecto no compromete de antemano el uso de una técnica específica. La elección entre reglas, un modelo estadístico o un modelo de aprendizaje automático se toma después del perfilado, en función del número de pólizas, de períodos históricos disponibles y del balance de clases. Este punto es crítico aquí: una cartera de seguros colectivos puede tener cientos de pólizas, no millones, y si el cruce de pólizas por períodos no alcanza un volumen mínimo de casos sobre el umbral, no habrá dataset para entrenar. En ese escenario el alcance se ajusta explícitamente: las Etapas 1, 2 y 4 se mantienen y la Etapa 3 se resuelve con reglas derivadas del análisis exploratorio, documentando la decisión y su justificación. Aplicar aprendizaje profundo sobre datos tabulares de este volumen no está considerado: no aportaría desempeño y sí costo de explicabilidad, que es justamente lo que el usuario necesita para negociar una renovación. Alcance del impacto. El proyecto demuestra que la siniestralidad se puede calcular de forma verificable, que es predecible mejor que con la regla actual, y que el resultado es útil para la decisión. No pretende demostrar, en un semestre, una reducción de la siniestralidad ni un aumento de la comisión retenida: eso requiere un ciclo completo de renovaciones con grupo de control. Lo que sí se entrega es el diseño de esa medición para que Buk pueda ejecutarla después. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto abarca las cinco áreas de desempeño declaradas y exige, cada una por una razón concreta, las cinco competencias del plan de estudio seleccionadas. Ninguna es decorativa: si se quita cualquiera de ellas, el proyecto no se puede terminar. Cómo se cubren las áreas de desempeño. La aplicación web son los dos tableros que se entregan, el descriptivo y el de decisión. La base de datos es el modelo que reconcilia primas y siniestros y sostiene el histórico del indicador. La inteligencia artificial y el análisis de datos o Business Intelligence son, respectivamente, el modelo predictivo de la Etapa 3 y el cálculo, la exploración y la visualización de las Etapas 1, 2 y 4. La integración con otros sistemas es la extracción desde Buk vía API o exportaciones y la ingesta de los reportes de siniestros de la aseguradora, que es el punto donde el proyecto conecta dos sistemas que hoy no conversan. Por qué cada competencia es necesaria: • 1. Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que sistematicen su desarrollo y mantenimiento. El proyecto no termina en un cuaderno de análisis: entrega dos aplicaciones web y el pipeline de datos que las alimenta, construidos por tres personas sobre el mismo repositorio. Sistematizar el desarrollo control de versiones, ramas por actividad, revisión mediante pull request, entorno reproducible con dependencias fijadas y semilla aleatoria constante es lo que permite trabajar en paralelo sin pisarse y lo que hace que cualquier resultado del informe pueda ser reproducido por el docente. • 2. Transformar grandes volúmenes de datos para obtener información y apoyar la toma de decisiones. Es el núcleo del proyecto y la razón de ser del DSS. Las pólizas, primas, comisiones y siniestros de varios períodos no responden ninguna pregunta por sí solos: hay que transformarlos primero en un indicador de siniestralidad verificable, después en un análisis que muestre qué se asocia a la siniestralidad alta, y finalmente en una lista priorizada de pólizas con la comisión en riesgo asociada. Ese recorrido de dato crudo a decisión de renovación es literalmente el enunciado de la competencia. • 3. Construir modelos de datos escalables para soportar los requerimientos de la organización. Las primas y las nóminas viven en Buk; los siniestros llegan en reportes de la aseguradora, con otro formato, otra periodicidad y otra granularidad. Hay que diseñar un modelo de datos que reconcilie ambas fuentes a nivel de póliza y período, que conserve el histórico del indicador y que admita el crecimiento de la cartera y la incorporación de nuevas aseguradoras sin tener que rehacerse. Sin ese modelo no hay indicador, y sin indicador no hay variable objetivo. • 4. Gestionar proyectos informáticos y ofrecer alternativas para la toma de decisiones. El proyecto son cuatro etapas encadenadas, tres integrantes y dieciocho semanas, con una decisión de alcance explícita a mitad de camino: si el perfilado muestra que el volumen no alcanza para entrenar un modelo, la Etapa 3 se resuelve con reglas y las otras tres siguen en pie. Y el producto final es, precisamente, ofrecer alternativas: el tablero no decide la renovación, entrega al equipo de seguros las pólizas priorizadas, los factores que las explican y el monto de comisión en juego para que decida con evidencia propia. • 5. Resolver vulnerabilidades para asegurar que el software cumpla las normas de seguridad. Se trabaja con datos de siniestros, que en seguros de salud constituyen datos personales sensibles. El diseño responde con agregación a nivel de póliza de modo que ningún siniestro individual llegue al repositorio , seudonimización mediante hash con sal en el momento de la extracción, control de acceso por rol en ambos tableros, registro de accesos y repositorio privado. Además, la normativa chilena de protección de datos se endurece con la Ley 21.719, cuya entrada en vigencia ocurre durante el desarrollo del proyecto: el cumplimiento no es un anexo, es un requisito de diseño. |
| Relación con los intereses profesionales | Nuestro interés profesional está en el desarrollo de productos de software que toman decisiones con datos, y no solo que registran y muestran información. Nos desempeñamos como desarrollador full stack Next.js, React y TypeScript en frontend; Python y bases de datos en backend , y hemos trabajado principalmente construyendo aplicaciones transaccionales. Este proyecto es el paso natural desde ahí hacia la ingeniería de datos y el modelado predictivo aplicado, que es la dirección en la que queremos especializarnos. Hay tres aspectos que se ven reflejados directamente. El primero es el rigor cuantitativo: validamos una hipótesis con datos antes de comprometerme con ella, y este proyecto está construido sobre esa lógica un indicador que se valida contra la fuente oficial, una línea base explícita, y una métrica definida antes de modelar . El segundo es que el resultado se mide en dinero: la comisión en riesgo conecta el modelo con una consecuencia económica concreta, que es como se justifica un producto de datos fuera de la academia. El tercero es el trabajo con datos sensibles y con fuentes que no fueron diseñadas para conversar, que es la parte del oficio que rara vez se ejercita con datasets públicos. Realizar este proyecto contribuye a nuestro desarrollo profesional al darnos un caso demostrable de extremo a extremo desde dos fuentes operacionales hasta una decisión comercial sobre datos reales de una organización, que es el tipo de evidencia que distingue a un perfil de desarrollo aplicado a datos de uno puramente académico. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es desarrollable dentro del semestre por cuatro razones: 1. Alcance acotado y encadenado. Cuatro etapas con un entregable cada una y un solo caso predictivo. Si la Etapa 3 no resulta viable por volumen de datos, las Etapas 1, 2 y 4 siguen entregando valor por sí solas: calcular y visualizar la siniestralidad ya resuelve el punto ciego actual. 2. Tiempo disponible. El semestre contempla 18 semanas en tres fases. Con las horas asignadas a la asignatura más el trabajo autónomo de tres integrantes, el esfuerzo alcanza para las etapas planificadas, dimensionadas dejando holgura en las semanas de entrega. 3. Materiales y recursos. Todo el stack es de costo cero y ya conocido por el equipo: Python con pandas y scikit learn para el análisis y el modelado; Jupyter para la exploración; PostgreSQL para el dataset y los tableros; Streamlit o Next.js para las interfaces; Git y GitHub sobre repositorio privado. No se requiere infraestructura pagada ni hardware especializado: el volumen es tabular y de tamaño moderado. 4. Acceso a los datos. El equipo cuenta con acceso autorizado a los datos de la cartera intermediada, que es la condición habilitante del proyecto. Factores externos que facilitan el desarrollo: contraparte disponible en el equipo de seguros de Buk para definir el indicador y validar los tableros; datos de pólizas y primas ya estructurados en la plataforma; experiencia previa del equipo en desarrollo web y Python. Factores externos que dificultan el desarrollo, y su mitigación: • Los reportes de siniestros de la aseguradora llegan agregados o sin el detalle necesario. Es el riesgo número uno: sin siniestros por póliza y período no hay variable objetivo. Se acuerda en la semana 1 el nivel de detalle mínimo requerido. Plan alternativo: trabajar con la serie agregada que sí exista, reduciendo la granularidad de la unidad de análisis, o generar datos sintéticos a partir de las distribuciones reales conservando intacta la metodología. • El volumen de pólizas por períodos es insuficiente para entrenar un modelo. El perfilado de la semana 3–4 lo determina antes de comprometer la técnica. Si es insuficiente, la Etapa 3 se resuelve con reglas derivadas del análisis exploratorio y se documenta la decisión. • El cálculo propio no cuadra con el reporte oficial de la aseguradora. Es un resultado esperable y parte del trabajo: las diferencias se documentan y se explican (criterio de devengo, siniestros en curso de liquidación, ajustes retroactivos). La validación de la Etapa 1 existe precisamente para eso. • Fuga de información. Usar siniestros del período a predecir o la prima ya reajustada produciría un modelo excelente e inservible. Se define la lista de variables prohibidas antes de construir el dataset, y la revisión cruzada la hace un integrante distinto de quien construyó las variables. • Fuerte desbalance de clases. Pocas pólizas sobre el umbral. Se usan métricas robustas al desbalance (precision@k, PR AUC) en lugar de exactitud, y ponderación de clases. • Tratamiento de datos sensibles de siniestros. Agregación a nivel de póliza, seudonimización en el momento de la extracción, repositorio privado, sin datos reales en servicios externos y control de acceso por rol en los tableros. |

- PARTE II

4. Objetivos

| Objetivo general | Desarrollar un sistema de gestión predictiva de la siniestralidad para la cartera de seguros intermediada por Buk, que calcule el indicador de forma trazable y validada, lo exponga en tableros de gestión y anticipe qué pólizas superarán el umbral técnico en el próximo período, superando el desempeño de la regla actual y entregando información accionable al equipo de seguros antes de la renovación, bajo resguardo de los datos personales sensibles tratados. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Definir formalmente el indicador de siniestralidad y el caso predictivo del proyecto: fórmula de cálculo, KPI de negocio, variable objetivo, umbral técnico, momento de corte, métrica de éxito y línea base de comparación. 2. Integrar las fuentes de Buk pólizas, primas, nóminas de asegurados y comisiones con los reportes de siniestros de la aseguradora, construyendo un conjunto de datos agregado a nivel de póliza, seudonimizado y trazable. 3. Validar el cálculo propio de la siniestralidad contra los reportes oficiales de la aseguradora, documentando las diferencias encontradas y sus causas. 4. Implementar un tablero descriptivo que exponga la siniestralidad histórica y su evolución por póliza, empresa cliente, aseguradora y ramo. 5. Analizar exploratoriamente los datos para identificar las variables asociadas a la siniestralidad alta y documentar sesgos, vacíos y limitaciones. 6. Entrenar al menos dos modelos de clasificación interpretables y compararlos contra la línea base de persistencia, utilizando separación temporal entre entrenamiento y prueba. 7. Implementar un tablero de decisión que priorice las pólizas en riesgo, explique los factores que inciden en cada predicción y cuantifique la comisión anual en riesgo asociada. 8. Validar la utilidad del sistema mediante una prueba guiada con al menos un usuario del equipo de seguros de Buk, y documentar los ajustes derivados. |

5. Metodología

Descripción de la Metodología

El proyecto se aborda mediante CRISP DM, metodología estándar para proyectos de análisis de datos, articulada sobre una gestión iterativa en ciclos de dos semanas con reunión de revisión al cierre de cada ciclo. Se eligió CRISP DM porque su estructura obliga a partir por la comprensión del negocio y a volver a ella en la etapa de evaluación, que es donde un proyecto predictivo suele fallar: modelos con buenas métricas que no cambian ninguna decisión. Las seis fases de CRISP DM se ejecutan sobre las cuatro etapas del proyecto: • 1. Comprensión del negocio (S1–S3). Entrevistas con el equipo de seguros de Buk; levantamiento del modelo de intermediación, de la estructura de comisiones y del proceso de renovación. Producto: definición formal del indicador de siniestralidad y ficha del caso predictivo, acordadas antes de tocar los datos. • 2. Comprensión de los datos (S3–S10). Gestión de la autorización de uso, inventario de las fuentes de Buk y de los reportes de la aseguradora, y perfilado: número de pólizas, cobertura temporal, valores faltantes, consistencia entre primas y siniestros, y balance de clases respecto del umbral. Sigue el análisis exploratorio y el estudio de sesgos por tamaño de empresa, ramo y aseguradora. Esta fase es la que decide la técnica de la Etapa 3. • 3. Preparación de los datos (S6–S11). Extracción, seudonimización mediante hash con sal en el momento de la extracción, agregación a nivel de póliza período, reconciliación de ambas fuentes y validación del cálculo contra el reporte oficial. Luego, ingeniería de variables congeladas al momento de corte, con una lista explícita de variables prohibidas siniestros del período a predecir, prima reajustada, estado final de la renovación y revisión cruzada entre integrantes. • 4. Modelado (S11–S12). Implementación de la línea base de persistencia como regla evaluable y entrenamiento de al menos dos modelos interpretables (regresión logística regularizada y un árbol de decisión o ensamble ligero). Cada experimento queda registrado con su configuración, datos de entrada y resultados. • 5. Evaluación (S13–S14). Evaluación *out of time*: entrenamiento con períodos hasta una fecha T y prueba con los posteriores. Se comparan modelos y línea base con la métrica principal y las complementarias, se analiza la matriz de confusión al umbral operativo y se revisa el desempeño por subgrupos para detectar sesgo. La fase cierra volviendo a la pregunta de negocio: ¿la lista priorizada permite decidir a qué cuentas anticiparse? • 6. Despliegue (S9–S18). Construcción del tablero descriptivo (Etapa 2) y luego del tablero de decisión (Etapa 4), con los factores explicativos por póliza y la comisión en riesgo; implementación del control de acceso por rol y del registro de uso; validación guiada con un usuario del equipo de seguros; y documentación final, incluido el diseño de la medición de impacto para un ciclo posterior de renovaciones. Funciones, tareas y responsabilidades del equipo: • Guillermo Mora Líder técnico: datos y modelado. Perfilado de las fuentes; construcción del pipeline de integración y reconciliación; ingeniería de variables al corte; implementación de la línea base y de los modelos; desarrollo de ambos tableros y de la capa de explicabilidad. • José Montesino Análisis de negocio y evaluación. Levantamiento del modelo de intermediación y entrevistas con el equipo de seguros; definición del indicador, del KPI y de la ficha del caso; validación del cálculo contra los reportes oficiales; análisis exploratorio y estudio de sesgos; diseño del protocolo de evaluación y comparación contra la línea base; conducción de la prueba de validación con el usuario; redacción de informes. • Pablo Pinto Ingeniería de datos, seguridad y aseguramiento de calidad. Gestión de la autorización de uso de los datos ante Buk y la aseguradora; implementación de la seudonimización y de la agregación a nivel de póliza; verificación cruzada de la lista de variables prohibidas para detectar fuga de información; construcción y mantención de la bitácora de experimentos; implementación del control de acceso por rol y del registro de uso; pruebas de los tableros y documentación técnica del repositorio. • Responsabilidades compartidas. Reunión de planificación y revisión al cierre de cada ciclo de dos semanas; revisión cruzada obligatoria del dataset y del protocolo de evaluación; decisión conjunta sobre el ajuste de alcance posterior al perfilado; preparación y presentación de las entregas de cada fase. Tecnologías del proyecto. Todas de código abierto y de costo cero, y ya conocidas por el equipo, de modo que la curva de aprendizaje no constituye un riesgo: • Lenguaje y análisis de datos: Python 3.12 con pandas y NumPy para la integración, transformación y análisis; Jupyter Notebook para la exploración documentada y reproducible. • Extracción e integración: exportaciones de Buk y reportes de la aseguradora en CSV/Excel y, si está disponible, la API de Buk consumida con la librería requests; SQL para las consultas de reconciliación entre primas y siniestros. • Almacenamiento: PostgreSQL para el dataset reconciliado, el histórico del indicador, las predicciones y el registro de accesos; SQLite como alternativa local durante el desarrollo. • Seudonimización: hashlib (SHA 256 con sal) de la librería estándar de Python, aplicado sobre los identificadores en el momento de la extracción, junto con la agregación a nivel de póliza, de modo que ningún dato de siniestro individual llegue al repositorio. • Modelado: scikit learn para la regresión logística regularizada, los árboles de decisión y los ensambles ligeros (Random Forest y Gradient Boosting); imbalanced learn para el tratamiento del desbalance de clases. • Explicabilidad: coeficientes estandarizados de la regresión logística e importancia de variables por permutación (scikit learn), complementados con SHAP para explicar la predicción de una póliza concreta en el tablero de decisión. • Visualización: matplotlib y seaborn para el análisis exploratorio y los informes; Plotly para los gráficos interactivos de ambos tableros. • Tableros: Streamlit como opción principal, por su rapidez de desarrollo sobre el mismo ecosistema Python; Next.js con React y TypeScript como alternativa si se requiere una interfaz más cercana a producción. • Autenticación y control de acceso: autenticación por usuario y rol mediante streamlit authenticator o NextAuth según la opción elegida, con registro de accesos persistido en la base de datos. • Registro de experimentos: MLflow para versionar configuraciones, métricas y artefactos de cada entrenamiento; como alternativa mínima, una bitácora en CSV o Markdown versionada en el repositorio. • Control de versiones y colaboración: Git con repositorio privado en GitHub, ramas por actividad y revisión cruzada mediante pull request; GitHub Projects para el tablero de tareas del equipo. • Reproducibilidad: entornos virtuales (venv) con requirements.txt fijado por versión y semilla aleatoria fija en todos los experimentos, de modo que cualquier resultado del informe pueda reproducirse.

6. Evidencias

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Ficha del indicador y del caso predictivo | Documento que formaliza la fórmula de cálculo de la siniestralidad, el KPI de negocio, la unidad de análisis, la variable objetivo, el umbral técnico, el momento de corte, las variables candidatas y prohibidas, la línea base y el criterio de éxito. | Es la evidencia de que el problema quedó bien definido antes de modelar. Sin ella no es posible juzgar si el resultado del proyecto es bueno o malo. Responde al Objetivo específico 1. |
| Avance | Dataset integrado y seudonimizado, con informe de perfilado | Conjunto de datos que reconcilia pólizas, primas y comisiones de Buk con los siniestros reportados por la aseguradora, agregado a nivel de póliza período, más el reporte de volumen, cobertura temporal, calidad de campos y balance de clases. | Acredita la competencia de gestión de datos y determina la viabilidad técnica de la Etapa 3 antes de comprometer una técnica. Responde a los OE 2 y 5. |
| Avance | Informe de validación del cálculo de siniestralidad | Comparación del indicador calculado por el equipo contra los reportes oficiales de la aseguradora, con las diferencias cuantificadas y sus causas explicadas (criterio de devengo, siniestros en curso de liquidación, ajustes retroactivos). | Es el criterio de correctitud del proyecto: sin un indicador validado, todo lo que se construya encima carece de sustento. Responde al OE 3. |
| Avance | Tablero descriptivo de la cartera | Aplicación que expone la siniestralidad histórica y su evolución por póliza, empresa cliente, aseguradora y ramo, junto con la concentración de la cartera y la comisión asociada. | Entregable de la Etapa 2 y primer valor tangible para el negocio: resuelve el punto ciego actual aun si la Etapa 3 debiera ajustarse. Responde al OE 4. |
| Avance | Documento de resguardo de datos personales | Especificación del esquema de seudonimización y de agregación a nivel de póliza, de los datos que se excluyen, del control de acceso por rol y del análisis de sesgos por subgrupo. | Acredita el tratamiento responsable de datos de siniestros, categoría sensible, en un marco normativo que se endurece durante el desarrollo del proyecto. |
| Avance | Informe de avance | Informe consolidado de la Fase 2, con el estado de los objetivos, los resultados preliminares y los ajustes de alcance realizados. | Entrega formal requerida por la asignatura; permite retroalimentación docente antes del cierre. |
| Final | Informe de evaluación comparativa contra la línea base | Reporte con la evaluación out of time de los modelos y de la línea base de persistencia: métrica principal, métricas complementarias, matriz de confusión al umbral operativo, comisión en riesgo correctamente anticipada y desempeño por subgrupos. | Es la evidencia central de la Etapa 3: demuestra objetivamente si el modelo mejora o no la práctica actual. Responde a los OE 5 y 6. |
| Final | Tablero de decisión funcional | Aplicación desplegada con el listado priorizado de pólizas en riesgo, los factores explicativos de cada predicción, la comisión anual en riesgo y el control de acceso por rol. | Materializa el resultado analítico en una herramienta utilizable por el equipo de seguros en la negociación de renovación. Responde al OE 7. |
| Final | Informe de validación con usuario | Registro de la prueba guiada con un usuario del equipo de seguros: tareas propuestas, observaciones, dificultades detectadas y ajustes implementados. | Demuestra la utilidad real para la decisión, no solo el desempeño estadístico, y cierra el ciclo de CRISP DM volviendo a la pregunta de negocio. Responde al OE 8. |
| Final | Informe final y presentación de defensa | Documento consolidado del proyecto y presentación de cierre, con conclusiones, limitaciones y el diseño de la medición de impacto para un ciclo posterior de renovaciones. | Entrega formal de cierre; evidencia la competencia de comunicación de resultados técnicos a audiencias no especializadas. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| C4. Gestionar proyectos informáticos y ofrecer alternativas para la toma de decisiones | A0. Gestión y seguimiento del proyecto | Reunión de planificación y revisión al cierre de cada ciclo de dos semanas; mantención del tablero de tareas y de la bitácora del proyecto. | GitHub Projects, bitácora compartida | 18 semanas (transversal) | Todo el equipo | Facilitador: cadencia fija de reuniones. Dificultad: compatibilizar horarios con la jornada laboral; se mitiga con una reunión semanal agendada. |
| C4. Gestionar proyectos informáticos y ofrecer alternativas para la toma de decisiones | A1. Levantamiento del negocio y definición del indicador | Entrevistas con el equipo de seguros; levantamiento del modelo de intermediación, la estructura de comisiones y el proceso de renovación; definición formal de la fórmula de siniestralidad, el umbral técnico, el KPI, la variable objetivo, la métrica y la línea base. | Guion de entrevista, contraparte del equipo de seguros | 3 semanas (S1–S3) | José Montesino | Etapa 1. Dificultad: disponibilidad de la contraparte; se agenda en S1 y se prepara un cuestionario asincrónico de respaldo. |
| C5. Resolver vulnerabilidades para asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad | A2. Acceso a datos de Buk y a los reportes de la aseguradora | Solicitud formal de acceso a los datos de la cartera, definición del alcance de los campos requeridos y acuerdo sobre el nivel de detalle mínimo de los reportes de siniestros y sobre el esquema de seudonimización. | Contraparte de Buk y de la aseguradora, formato de solicitud | 2 semanas (S1–S2) | Pablo Pinto | Actividad crítica: sin siniestros por póliza y período no hay variable objetivo. Plan alternativo: serie agregada disponible o datos sintéticos derivados de las distribuciones reales. |
| C2. Transformar grandes volúmenes de datos · C3. Construir modelos de datos escalables | A3. Inventario y perfilado de las fuentes | Inventario de tablas y campos de Buk y de los reportes de la aseguradora; medición de número de pólizas, cobertura temporal, valores faltantes, consistencia entre primas y siniestros, y balance de clases respecto del umbral. | Python (pandas), Jupyter | 2 semanas (S3–S4) | Guillermo Mora | Determina la viabilidad de la Etapa 3. Si el volumen es insuficiente, se activa el ajuste de alcance acordado en A4. |
| C4. Gestionar proyectos informáticos y ofrecer alternativas para la toma de decisiones | A4. Ficha del caso predictivo y entrega Fase 1 | Consolidación de A1 y A3 en la ficha formal del caso, con las variables candidatas y prohibidas, y entrega de la Fase 1. | Plantilla de ficha, informe de perfilado | 3 semanas (S4–S6) | Todo el equipo | Hito de cierre de Fase 1. Incorpora la retroalimentación docente recibida. |
| C3. Construir modelos de datos escalables · C5. Resolver vulnerabilidades y normas de seguridad | A5. Integración y seudonimización del dataset | Extracción de pólizas, primas, nóminas y comisiones desde Buk y de los siniestros desde los reportes de la aseguradora; hash con sal sobre los identificadores; agregación a nivel de póliza período y reconciliación de ambas fuentes. | Python, SQL, PostgreSQL, repositorio privado | 3 semanas (S6–S8) | Guillermo Mora y Pablo Pinto | Etapa 1. Dificultad: formatos y periodicidades distintas entre ambas fuentes; se documentan las reglas de reconciliación aplicadas. |
| C2. Transformar grandes volúmenes de datos para obtener información | A6. Validación del cálculo de siniestralidad | Comparación del indicador calculado contra los reportes oficiales de la aseguradora, cuantificación de las diferencias y análisis de sus causas. | Python (pandas), reportes oficiales de la aseguradora | 2 semanas (S8–S9) | José Montesino | Cierra la Etapa 1. Es esperable que existan diferencias; el entregable es explicarlas, no eliminarlas. |
| C1. Desarrollar una solución de software · C2. Transformar grandes volúmenes de datos | A7. Tablero descriptivo de la cartera | Construcción de la interfaz que expone la siniestralidad histórica y su evolución por póliza, empresa cliente, aseguradora y ramo, con la comisión asociada. | Streamlit o Next.js, Plotly, PostgreSQL | 3 semanas (S9–S11) | Guillermo Mora | Etapa 2. Facilitador: experiencia previa del equipo en desarrollo web. |
| C2. Transformar grandes volúmenes de datos para obtener información | A8. Análisis exploratorio y estudio de sesgos | Estadística descriptiva, contraste entre pólizas sobre y bajo el umbral, análisis de correlaciones y revisión de sesgos por tamaño de empresa, ramo y aseguradora. | Python (pandas, matplotlib), Jupyter | 2 semanas (S9–S10) | José Montesino | Etapa 3. Aquí se decide y documenta la técnica a utilizar. |
| C2. Transformar grandes volúmenes de datos · C3. Construir modelos de datos escalables | A9. Ingeniería de variables al momento de corte | Construcción de las variables predictoras congeladas al corte de 90 días y verificación de la lista de variables prohibidas mediante revisión cruzada. | Python (pandas), lista de variables prohibidas | 2 semanas (S10–S11) | Guillermo Mora (revisión: Pablo Pinto) | Riesgo principal del proyecto: fuga de información. La revisión la hace un integrante distinto de quien construyó las variables. |
| C2. Transformar grandes volúmenes de datos para apoyar la toma de decisiones | A10. Línea base de persistencia y modelos | Codificación de la regla de persistencia como modelo evaluable y entrenamiento de al menos dos modelos interpretables. | Python (scikit learn, imbalanced learn) | 2 semanas (S11–S12) | Guillermo Mora | Etapa 3. Dificultad: desbalance de clases; se aplica ponderación y métricas robustas. |
| C4. Gestionar proyectos informáticos y ofrecer alternativas para la toma de decisiones | A11. Elaboración y entrega del Informe de avance | Consolidación de los resultados de la Fase 2 y entrega formal. | Plantilla de informe | 1 semana (S12) | Todo el equipo | Hito de cierre de Fase 2. |
| C2. Transformar grandes volúmenes de datos · C4. Ofrecer alternativas para la toma de decisiones | A12. Evaluación out of time y bitácora de experimentos | Evaluación con separación temporal, comparación contra la línea base, matriz de confusión al umbral operativo, comisión en riesgo anticipada, desempeño por subgrupos y registro de todos los experimentos. | Python, MLflow o bitácora versionada | 2 semanas (S13–S14) | José Montesino (bitácora: Pablo Pinto) | Determina si se cumple el criterio de éxito. Si no se supera la línea base, se documenta como hallazgo válido y se analizan las causas. |
| C1. Desarrollar una solución de software · C4. Ofrecer alternativas para la toma de decisiones | A13. Tablero de decisión y explicabilidad | Construcción de la interfaz con las pólizas priorizadas por riesgo, los factores explicativos de cada predicción y la comisión anual en riesgo asociada. | Streamlit o Next.js, scikit learn, SHAP | 3 semanas (S14–S16) | Guillermo Mora y Pablo Pinto | Etapa 4. Requisito para que el tablero explique los resultados y no solo los muestre. |
| C4. Gestionar proyectos informáticos y ofrecer alternativas para la toma de decisiones | A14. Validación con usuario del equipo de seguros | Sesión de prueba de 30 minutos con tareas definidas, registro de observaciones e implementación de los ajustes derivados. | Guion de prueba, contraparte del equipo de seguros | 1 semana (S16) | José Montesino | Agendada con tres semanas de anticipación para asegurar disponibilidad. |
| C4. Gestionar proyectos informáticos y ofrecer alternativas para la toma de decisiones | A15. Informe final, documentación y defensa | Redacción del informe final, documentación técnica del repositorio, diseño de la medición de impacto y preparación de la presentación de cierre. | Plantilla de informe, presentación | 3 semanas (S16–S18) | Todo el equipo | Hito de cierre de Fase 3. |

8. Carta Gantt

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| A0. Gestión y seguimiento del proyecto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |
| A1. Levantamiento del negocio y definición del indicador | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2. Acceso a datos de Buk y de la aseguradora | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3. Inventario y perfilado de las fuentes |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A4. Ficha del caso predictivo · entrega Fase 1 |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A5. Integración y seudonimización del dataset |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A6. Validación del cálculo de siniestralidad |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A7. Tablero descriptivo de la cartera |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A8. Análisis exploratorio y estudio de sesgos |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A9. Variables al momento de corte |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A10. Línea base de persistencia y modelos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| A11. Informe de avance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| A12. Evaluación out of time y bitácora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| A13. Tablero de decisión y explicabilidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |
| A14. Validación con usuario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| A15. Informe final y defensa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.